ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾT NỐI VIỆC LÀM VÀ TUYỂN DỤNG THÔNG MINH TÍCH HỢP AI CHATBOT

(MEETING REPORT DOCUMENT)

GVHD:    Ths. Phan Long

Thành viên:

Bùi Viết Thịnh		- 3276

Lê Minh Thịnh		- 6111

Huỳnh Phước Tài		- 7606

Đào Xuân Sang		- 3248

Nguyễn Hồng Sơn	- 2359

Đà Nẵng, 2025

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 17/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 518 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/03/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thảo luận về ý tưởng.

- Thảo luận về ngôn ngữ, công cụ phát triển

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận về ý tưởng | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo theo sự hướng dẫn của giảng viên |
| Thảo luận về ngôn ngữ, công cụ phát triển | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo theo sự hướng dẫn của giảng viên |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 19/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 18/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 18/03/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Phân chia vai trò của các thành viên trong nhóm

- Thảo luận xây dựng tài liệu dự án

- Thảo luận và thống kê về các chức năng của hệ thống.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Phân chia vai trò của các thành viên trong nhóm | Tất cả thành viên | 19/03/2025 |
| Thảo luận xây dựng tài liệu dự án và thống kê về các chức năng của hệ thống | Tất cả thành viên | 19/03/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 18/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 21/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 518 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 21/03/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Cuộc họp bắt đầu dự án

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Cuộc họp bắt đầu dự án | Tất cả thành viên | 21/03/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 21/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 26/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 26/03/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Review và chỉnh sửa tài liệu

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Review và chỉnh sửa tài liệu | Tất cả thành viên | 26/03/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 26/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 27/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 27/03/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Họp kế hoạch Sprint 1

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Họp kế hoạch Sprint 1 | Tất cả thành viên | 27/03/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 27/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 28/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 28/03/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Tạo Sprint Backlog 1

- Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Tạo Sprint Backlog 1 | Huỳnh Phước Tài | 28/03/2025 |
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | Tất cả thành viên | 28/03/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 28/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 30/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 30/03/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá Sprint Backlog 1

- Đánh giá tài liệu kiểm thử cho Sprint 1

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá Sprint Backlog 1 | Tất cả thành viên | 30/03/2025 |
| Đánh giá tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | Tất cả thành viên | 30/03/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 30/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 30/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 17h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 30/03/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Review các bản thiết kế giao diện.

- Chỉnh sửa giao diện thuận tiện cho người dùng

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Review các bản thiết kế giao diện sprint 1 | Tất cả thành viên | 30/03/2025 |
| Chỉnh sửa giao diện thuận tiện cho người dùng | Tất cả thành viên | 30/03/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 30/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 19h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 31/03/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 31/03/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thiết kế trường hợp thử nghiệm Sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế trường hợp thử nghiệm Sprint 1 | Tất cả thành viên | 01/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 31/03/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 01/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 01/04/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Review all test case of Sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Review all test case of Sprint | Tất cả thành viên | 01/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 01/04/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 07/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 07/04/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Tích hợp Code.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Tích hợp Code | Tất cả thành viên | 07/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 07/04/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 11/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 11/04/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Sprint 1 Review Meeting.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 Review Meeting | Tất cả thành viên | 11/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 11/04/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 11/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 11/04/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Sprint 1 Review Meeting.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 Review Meeting | Tất cả thành viên | 11/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 11/04/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 12/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 12/04/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Sprint 1 Retrospective.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 Retrospective | Tất cả thành viên | 12/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 12/04/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 13/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 518 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 13/04/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Họp kế hoạch Sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Họp kế hoạch Sprint 2 | Tất cả thành viên | 13/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 13/04/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 15/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 15/04/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | Tất cả thành viên | 15/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 15/04/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 17/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 17/04/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Review of Sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Review of Sprint 2 | Tất cả thành viên | 17/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 17/04/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 19/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 19/04/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Review all test case of Sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Review all test case of Sprint 2 | Tất cả thành viên | 19/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 19/04/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 26/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 26/04/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Integrate code

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Integrate code | Tất cả thành viên | 26/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 26/04/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 30/04/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 518 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 30/04/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Sprint 2 Review Meeting

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Sprint 2 Review Meeting | Tất cả thành viên | 30/04/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 30/04/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 01/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 01/05/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Sprint 2 Retrospective

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Sprint 2 Retrospective | Tất cả thành viên | 01/05/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 01/05/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 02/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 518 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 02/05/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Họp kế hoạch Sprint 3

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Họp kế hoạch Sprint 3 | Tất cả thành viên | 02/05/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 02/05/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 04/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 04/05/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | Tất cả thành viên | 04/05/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 04/05/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 06/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 06/05/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Review of Sprint 3

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Review of Sprint 3 | Tất cả thành viên | 06/05/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 06/05/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 08/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 08/05/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Review all test case of Sprint 3

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Review all test case of Sprint 3 | Tất cả thành viên | 08/05/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 08/05/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 16/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 16/05/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Integrate code

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Integrate code | Tất cả thành viên | 16/05/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 16/05/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 20/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: 518 Nguyễn Tri Phương, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/05/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Sprint 3 Review Meeting

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Sprint 3 Review Meeting | Tất cả thành viên | 20/05/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 20/05/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 21/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 21/05/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Sprint 3 Retrospective

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Sprint 3 Retrospective | Tất cả thành viên | 21/05/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 21/05/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 21/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: Zoom Meeting

Approval: 21/05/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Sprint 3 Retrospective

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Sprint 3 Retrospective | Tất cả thành viên | 21/05/2025 |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 21/05/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài

ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHOA HỌC MÁY TÍNH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG KẾT NỐI VIỆC LÀM VÀ TUYỂN DỤNG THÔNG MINH TÍCH HỢP AI CHATBOT

(FINAL MEETING DOCUMENT)

GVHD:    Ths. Phan Long

Thành viên:

Bùi Viết Thịnh	- 3276

Lê Minh Thịnh	- 6111

Huỳnh Phước Tài	- 7606

Đào Xuân Sang	- 3248

Nguyễn Hồng Sơn	- 2359

Đà Nẵng, 2025

Xây dựng hệ thống kết nối việc làm và tuyển dụng thông minh tích hợp AI chatbot

Ngày họp: 22/05/2025, cuộc họp bắt đầu lúc 08h00

Họp tại: K7/25 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 22/05/2025

Ghi lại bởi: Huỳnh Phước Tài

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Đào Xuân Sang

- Thành viên:

- Nguyễn Hồng Sơn

- Huỳnh Phước Tài

- Bùi Viết Thịnh

- Lê Minh Thịnh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Project’s Meeting

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá nhận xét | Đào Xuân Sang | Góp ý của giáo viên hướng dẫn và các thành viên |
| Thảo luận | Tất cả thành viên | Có sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn |
| Lập biên bản cuộc họp | Huỳnh Phước Tài | 22/05/2025 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Đào Xuân Sang	Huỳnh Phước Tài